| Редакция типовой формы договора | Новая редакция |
| --- | --- |
| 7.1. Генеральный подрядчик обязуется: - Оказывать Подрядчику услуги, а именно: - осуществлять общую организацию всех видов работ по строительству Объекта в рамках утвержденной проектной документации и координацию выполнения работ привлеченными подрядными организациями на строительной площадке; осуществлять контроль за выполнением графика строительства Объекта всеми привлеченными для строительства Объекта подрядными организациями; - Генеральный подрядчик обязуется передать Подрядчику по акту-допуску строительную площадку до начала производства работ по Договору в соответствии с Календарным графиком производства работ. - обеспечивать Подрядчика проектной (технической) документацией; - передавать площадки для размещения бытовых помещений; - передавать точки присоединения для обеспечения Подрядчика в расчетных количествах электроэнергией; - осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, водных ресурсов; - до начала работ на строительной площадке ознакомить представителей (прорабов) Подрядчика с правилами поведения на строительной площадке; - осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком мероприятий по охране окружающей среды; - предоставлять и обслуживать биотуалеты, - предоставлять контейнеры для накопления ТКО; - осуществлять уборку территории (за исключением уборки вагон-бытовок). | 7.1. Генеральный подрядчик обязуется: Оказывать Подрядчику услуги, а именно: - осуществлять общую организацию всех видов работ по строительству Объекта в рамках утвержденной проектной документации и координацию выполнения работ привлеченными подрядными организациями на строительной площадке; осуществлять контроль за выполнением графика строительства Объекта всеми привлеченными для строительства Объекта подрядными организациями; - Генеральный подрядчик обязуется передать Подрядчику по акту-допуску строительную площадку до начала производства работ по Договору в соответствии с Календарным графиком производства работ. - обеспечивать Подрядчика проектной (технической) документацией; - передавать площадки для размещения бытовых помещений; - передавать точки присоединения для обеспечения Подрядчика в расчетных количествах электроэнергией; - осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, водных ресурсов; - до начала работ на строительной площадке ознакомить представителей (прорабов) Подрядчика с правилами поведения на строительной площадке; - осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком мероприятий по охране окружающей среды; - предоставлять и обслуживать биотуалеты, предоставлять контейнеры для накопления ТКО, а также площадки для раздельного накопления вторичных ресурсов: - тара деревянная (паллеты) - полиэтилен (пленка, упаковка, тара) - обрезь теплоизоляционных материалов (минвата, базальтовое волокно) - металлолом (лом черных металлов, арматура) - иных инертных материалов (смеси песчано-щебеночные, бой кирпича, бетона, ж/бетона, лом керамики и др.) - осуществлять уборку территории (за исключением уборки вагон-бытовок). |
| 7.1.8.Контролировать уборку Подрядчиком отходов ТКО (твердых коммунальных отходов), строительных отходов, грунта (при выполнении работ, связанных с вывозом грунта), образующихся при производстве работ по Договору и складирование их в места, отведенные Генеральным подрядчиком. В случае невыполнения Подрядчиком данного условия, Генеральный подрядчик вправе после одного письменного предупреждения с фото-фиксацией, выданного Подрядчику, убрать отходы ТКО, строительные отходы, грунт своими силами с последующим предъявлением счета (с расшифровкой фактически понесенных затрат) к оплате Подрядчику, который оплачивается Подрядчиком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты выставления Генеральным подрядчиком требования. | 7.1.8. Контролировать уборку Подрядчиком отходов ТКО (твердых коммунальных отходов), строительных отходов, грунта (при выполнении работ, связанных с вывозом грунта), вторичных ресурсов, образующихся при производстве работ по Договору, и складирование их в места, отведенные Генеральным подрядчиком. В случае невыполнения Подрядчиком данного условия, Генеральный подрядчик вправе после одного письменного предупреждения с фото-фиксацией, выданного Подрядчику, убрать отходы ТКО, строительные отходы, грунт своими силами с последующим предъявлением счета (с расшифровкой фактически понесенных затрат) к оплате Подрядчику, который оплачивается Подрядчиком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты выставления Генеральным подрядчиком требования. |
| 7.1.9. Вывоз отходов ТКО бытового городка за пределы строительной площадки осуществляется силами Генерального подрядчика, вывоз строительных отходов, грунта (при выполнении работ, связанных с вывозом грунта), образующихся при выполнении работ по Договору, осуществляется силами Подрядчика. | 7.1.9. Вывоз отходов ТКО бытового городка за пределы строительной площадки, а также реализация вторичных ресурсов осуществляется силами Генерального подрядчика, вывоз строительных отходов, грунта (при выполнении работ, связанных с вывозом грунта), образующихся при выполнении работ по Договору, осуществляется силами Подрядчика. В связи с организацией раздельного сбора отходов и вторичных ресурсов Генеральный подрядчик обязан: - организовать контейнерные площадки, установить контейнеры для накопления ТКО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, Порядком накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Санкт-Петербурга от 13.10.2022г - организовать площадки складирования для накопления вторичных ресурсов в соответствии с требованиями СТО 43.99.90 В свою очередь Подрядчик обязан осуществлять раздельный сбор строительных отходов и вторичных ресурсов: - организовать контейнерные площадки, установить контейнеры для накопления строительных отходов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 – перемещать вторичные ресурсы на площадки складирования, организованные Генеральным подрядчиком |
| 8.1.16. Соблюдать природоохранное законодательство РФ. Осуществлять вывоз ТКО, строительных отходов, грунта (при выполнении работ, связанных с вывозом грунта), образующихся в ходе своей хозяйственной деятельности. Оформлять документы, предусмотренные природоохранным законодательством РФ, согласно п. 9.3.4 Договора. Предоставлять Генеральному подрядчику в порядке и сроки, указанные в п. 9.3.6 Договора, документы, подтверждающие объем вывезенных отходов. | 8.1.16. Соблюдать природоохранное законодательство РФ. Осуществлять раздельный сбор строительных отходов и вторичных ресурсов, перемещать вторичные ресурсы на площадки складирования, организованные Генеральным подрядчиком. Осуществлять вывоз ТКО, строительных отходов, грунта (при выполнении работ, связанных с вывозом грунта), образующихся в ходе своей хозяйственной деятельности. Оформлять документы, предусмотренные природоохранным законодательством РФ, согласно п. 9.3.4 Договора. Предоставлять Генеральному подрядчику в порядке и сроки, указанные в п. 9.3.6 Договора, документы, подтверждающие объем вывезенных отходов. |
| Требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, природоохранного законодательства, предъявляемые к ПОДРЯДЧИКУ на объектах ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА При исполнении своих обязательств по Договору ПОДРЯДЧИК обязуется соблюдать требования природоохранного законодательства на Объекте: - обеспечить содержание строительной площадки в зоне производства работ; - систематически производить уборку рабочих мест от строительного мусора и ТКО (твердые коммунальные отходы), образовавшегося при производстве работ по Договору; исключить захламление проездов/проходов в зоне производства работ; - обеспечить достаточное количество контейнеров для накопления строительных отходов, соблюдать условия временного накопления и периодичности вывоза отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и согласованной проектной документацией; - обеспечить эксплуатацию поста мойки колес с системой оборотного водоснабжения и чистоту выезжающего транспорта в соответствии с требованиями и предписаниями контролирующих органов и нормативных актов Санкт-Петербурга и ЛО; | Требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, природоохранного законодательства, предъявляемые к ПОДРЯДЧИКУ на объектах ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА При исполнении своих обязательств по Договору ПОДРЯДЧИК обязуется соблюдать требования природоохранного законодательства на Объекте: - обеспечить содержание строительной площадки в зоне производства работ; - систематически производить уборку рабочих мест от строительного мусора и ТКО (твердые коммунальные отходы), образовавшегося при производстве работ по Договору; исключить захламление проездов/проходов в зоне производства работ; - осуществлять раздельный сбор строительных отходов и вторичных ресурсов, перемещать вторичные ресурсы на площадки складирования, организованные Генеральным подрядчиком. - обеспечить вывоз ТКО, строительных отходов, грунта (при выполнении работ, связанных с вывозом грунта), образующихся в ходе своей хозяйственной деятельности; - обеспечить достаточное количество контейнеров для накопления строительных отходов, соблюдать условия временного накопления и периодичности вывоза отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и согласованной проектной документацией; - обеспечить эксплуатацию поста мойки колес с системой оборотного водоснабжения и чистоту выезжающего транспорта в соответствии с требованиями и предписаниями контролирующих органов и нормативных актов Санкт-Петербурга и ЛО; |
| Отсутствует | Нарушение требований, предусмотренных Договором, по организации раздельного сбора строительных отходов и вторичных ресурсов 25 000 руб. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (действ. редакция) «Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (действ. редакция) «Об отходах производства и потребления». |